Tárgy: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083 projekt keretében létrejött víziközmű vagyon térítésmentes vagyonátadása Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság és Képviselőtestület Üllés Nagyközségi Képviselőtestület Ü l l é s Tisztelt Képviselőtestület! A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), mint a „Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó községek szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083. azonosító számú projekt kedvezményezettje végezte és végzi a projekt tárgya szerinti vízközmű-rendszerek megvalósítását és látja el a kedvezményezetti minőségből eredő egyéb feladatokat is. A Társulás a címzettje a projektet megillető támogatásoknak, megrendelői pozícióban, lebonyolította a kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat és megkötötte a szükséges szerződéseket. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, de tevékenységét a tagönkormányzatok javára végzi. A projekt egyes elemeinek műszaki befejezését, a próbaüzemek lezárását követően kerülhet sor az egyes (településenkénti ill. szerződésenkénti) víziközmű-rendszerek átvételére, a Társulás általi kedvezményezetti aktiválásra, majd a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. §-ában foglaltakra tekintettel az üzembe helyezés időpontjával az ellátásáért felelős érintett helyi önkormányzatnak történő ingyenes (és ÁFA-mentes) vagyonátruházásra, mert üzemelő víziközmű-rendszer csak és kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban állhat (társulásiban nem). A projekt műszaki átadás-átvétele lezárult. A szennyvíztisztító telepen a próbaüzem 2015. augusztus 17-én lezárult, a műszaki átadás-álvétele 2015. szeptember 15-én megtörtént. A telep végszámlájának benyújtására sor került. A hálózat műszaki átadás-átvétel 2015. október 26. napján megtörtént. A projektzárás záró időpontja: kivitelezésre 2015. október 30., elszámolásra: 2015. november 29. A fenti tényállás miatt szükséges a víziközmű-rendszer térítésmentes vagyonátruházása a tagtelepülések önkormányzatai számára. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! Ü l l é s, 2015. december 10. Nagy Attila Gyula polgármester ……/2015.(XII.10.)önkormányzati határozat Tárgy: Üllés Nagyközség szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerének térítésmentes vagyonátruházása HATÁROZATI JAVASLAT 1)Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete — mint ellátásért felelős helyi önkormányzat — a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. §-ában foglaltakra tekintettel a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó községek szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083. azonosító számú projekt keretében megvalósított üllési szennyvízelvezető és szennyvíztisztítási rendszernek az Önkormányzatot megillető részét az üzembe helyezés időpontjával térítésmentesen tulajdonába veszi a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulástól. A Képviselőtestület felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a víziközmű-rendszer térítésmentes átruházásról szóló megállapodás aláírására. Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1)Nagy Attila polgármester 2)Forrás-4 Társulás 3)Fáncsik Judit gazdálkodási ügyintéző – helyettes jegyző 4) Irattár MEGÁLLAPODÁS víziközmű-rendszer térítésmentes vagyonátruházásáról egyrészről a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás elnevezésű önkormányzati társulás (székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74.; adószáma: 15773300-2-06; PIR azonosító száma: 773306), képviseli Fodor Imre elnök – mint átadó, a továbbiakban: Átadó másrészről Üllés Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., adószáma: 15726566-1-06, PIR azonosító száma: 726566), képviseli: Nagy Attila Gyula polgármester — mint átvevő, a továbbiakban: Átvevő, — együttesen Felek — között a mai napon az alábbi feltételekkel jön létre: 1. Átadó a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó községek szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083. azonosító számú számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítását, mint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás végezte el az érdekelt tag-települések javára. A Projekt megvalósításához kapcsolódó valamennyi támogatás kedvezményezettje Átadó volt, hasonlóképp Átadó vállalt kötelezettséget a támogatók irányába a projekt megvalósítására, kötötte meg saját nevében a Projekt végrehajtását szolgáló vállalkozási és megbízási szerződéseket. Ennek megfelelően Átadó veszi át a műszakilag elkészült, üzembe helyezésre alkalmas vízilétesítményeket. 2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. §-ában foglaltakra tekintettel Átadó a szerződés mellékletében szereplő vagyonleltár szerinti víziközmű-rendszer Önkormányzatot megillető részét a melléklet szerinti bontásban térítésmentesen átadja Átvevőnek, mint az ellátásért felelős helyi önkormányzatnak – a külön okirat szerinti - üzembe helyezés időpontjával. 3. Jelen jogügylet a Vksztv. 8. § (3) bekezdése értelmében általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül, erre tekintettel (figyelemmel a tárgyban a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2013. április 3. napján kiadott állásfoglalásra is) az átadás során adófizetési kötelezettség nem keletkezik, ill. az Átadó által korábban levonásba helyezett ÁFA-t korrigálni nem szükséges. 4. A víziközmű-rendszert érintő egyéb szerződéses kötelezettségek és jogok gyakorlásáról Felek a Projekt támogatók irányába történő lezárását követően egyeznek meg, azzal, hogy az átadás időpontjától Átvevő felelős az átvett víziközmű-rendszeren történő víziközmű-szolgáltatási ellátásért. 5. Felek megállapodnak, hogy a szerződés mellékletét képező vagyonleltárt a projekt zárását követő 30 napon belül felülvizsgálják. 5. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Projektre vonatkozó támogatási feltételek szerint az átruházáshoz az Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges, ezért a jóváhagyás esetleges megtagadását Felek bontó feltételként határozzák meg. Ezen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak. Aláírók egyúttal nyilatkoznak, hogy a jelen megállapodás aláírására őket az általuk képviselt szervezet szabályszerűen felhatalmazta. Forráskút, 2015. december Fodor Imre Nagy Attila Gyula elnök alpolgármester Forrás-4 Társulás Üllés Nagyközségi Önkormányzat átadó átvevő

# Text boxes

# üllés nagyközség polgármestere

( 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

( 62/282-122

( 62/582-050, : polgarmester@ulles.hu